          АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАДОШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 мая  2026 года	№ 24-П
с.  Паево

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2030 годы»

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом  Паевского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2030 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене и на официальном сайте Администрации Паевского сельского поселения и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Паевского сельского поселения                                                 
Кадошкинского муниципального района
[bookmark: _GoBack]Республики Мордовия  В.П.Келин


Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2030 годы»

Паспорт программы

	Наименование программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия на 2026-2030 годы»

	Основание принятия решения о разработке программы
	· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития   систем   коммунальной   инфраструктуры
муниципальных образований».

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района

	Цель программы
	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной	инфраструктуры,	улучшение экологической   ситуации   на  территории 
Паевского сельского поселения

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;
2. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению в соответствии со стандартами качества.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ;
5. Снижение потребление энергетических ресурсов;
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении;
8. Повышение уровня газификации населенных пунктов Паевского сельского поселения;
9. Обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
10. Снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные услуги;
11. Проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов и магистральных сетей электро-, газо-, водоснабжения и строительства внутрипоселковых дорог.



	Целевые показатели
	· повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;
· повышение качества коммунальных услуг;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей;
· снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;
· повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;
· развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;
· рациональное использование природных ресурсов.

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации Программы 2026-2030 годы
I этап 2026-2028 гг.
II этап 2029-2030 гг.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Общий объем финансирования составляет 50.0 тыс. рублей, в том числе:
· федеральный бюджет –  0  тыс .рублей;
· бюджет Республики Мордовия – 0 тыс.рублей;
· бюджет Кадошкинского района –0 тыс. рублей;
· бюджет сельского поселения –50.0  тыс. рублей;
· внебюджетные источники – 0  тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
· повышение комфортности условий проживания населения на территории поселения;
· понижение	среднего	физического	износа	систем коммунальной инфраструктуры до 40%;
· повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
· наращивание мощности коммунальной инфраструктуры



1. Характеристика программы
Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Строительство и капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения   и

внутрипоселковых дорог отвечает интересам жителей Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района и позволит формированию рыночных	механизмов	функционирования	жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

1.1. Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий Паевского сельского поселения Кадошкинского
муниципального района
На территории Паевского сельского поселения (далее – сельское поселение) располагается 2 населенных пункта.
Общая площадь сельской территории составляет 51,89 кв. км., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 2268 га.
Общая характеристика территории сельского поселения приведена в таблице 1.

Таблица 1
Общая характеристика территории
Паевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026

	№
п/п
	Показатели
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории
	га
	5189
	

	1.1.
	- площади земель, отведенные под застройку
населенных пунктов
	га
	812
	

	1.2.
	- площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,
газопроводы, сооружения связи и т.п.)
	га
	-
	

	2
	Численность населения
	чел.
	484
	

	3
	Количество населенных пунктов
	ед.
	2
	

	4
	Число сельских подворий
	ед.
	210
	

	5
	Число учреждений социальной сферы
	ед.
	5
	

	6
	Жилой фонд (домов)
	ед.
	455
	

	7
	Уличный водопровод
	км.
	11.500
	

	8
	Уличный газопровод
	км.
	     26.650
	

	9
	Протяженность дорог сельского поселения
в т.ч. с твердым покрытием
	км.
км.
	12.09
1.5
	



1.2. Население  Паевского  сельского поселения
Численность сельского населения Паевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026 составляет 484 человек, в том числе трудоспособного населения 292 человека.
Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):
· сельскохозяйственное производство - 10 человек  (2,06 %);
· организации бюджетной сферы - 7 человек (1,4%);




· организации несельскохозяйственной сферы - 45 человек (9,3 %);
· личное подсобное хозяйство – 20  человек (4,1 %);
· работают за пределами территории сельского поселения - 55 человек (11,4%)
.


 
Таблица 2
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения Паевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование сельского поселения
	Численность сельского населения (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного населения сельского поселения (чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного сельского населения - всего
	Занято на территории сельского поселения
	Работает за пределами территории сельского поселения
	Не обеспечено работой
	Уровень безработицы (%)
	Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	18-35 лет
	35-60 лет
	Свыше 60 лет
	
	Всего
	В том числе
	Уровень занятости населения сельского поселения (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве
	В организациях бюджетной сферы
	В прочих организациях
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Паевское сельское
поселение
	484
	6
	33
	60
	203
	174
	292
	82
	10
	7
	45
	20
	31.9
	55
	4
	1,3
	22440



1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории 
Паевского сельского поселения
Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории сельского поселения на 01.01.2026 составляет 20400 кв. м., в том числе:
· индивидуальные жилые дома - 24000 кв.м. (100 %).
Обеспеченность жильем в 2025 году составила 42.1 кв. м в расчете на одного сельского жителя.
Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 2.4 % (500 кв.м). (Таблица 3).
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 83 %, сетевым газоснабжением – 99 %.
По состоянию на 01.01.2026. в сельском поселении функционируют:
· 2  фельдшерско-акушерских пункта;
· 2 учреждения культурно-досугового типа (библиотеки);
Уровень обеспеченности сельского поселения объектами социальной сферы приведен в таблице 4.

Таблица 3



Характеристика жилищного фонда Паевского сельского поселения на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование жилищного фонда
	Общие данные
	Обеспеченность
коммунальными услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов (ед.)
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв.м)
	Кол-во
жителей (чел.)
	Уровень
Обеспеченности жильем (кв.м/чел.)
	Центральный водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	Человек
	Домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	455
	455
	20400
	500
	2.4
	484
	42,1
	455
	484
	455
	484

	
	Итого по сельскому поселению
	455
	455
	20400
	-
	-
	7484
	42.1
	455
	484
	455
	484



Таблица 4

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы    Паевском сельском поселении по состоянию на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование сельского
поселения
	ФАПы 
	Культурно-досуговые учреждения

	
	
	Наличие (ед.)
	Уровень обеспеченности (на 100 жителей) (%)
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности (на 100 жителей) (%)

	1
	2
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Паевское
сельское поселение
	2
	100
	уд.
	2
	30
	уд.
	100

	
	Итого по сельскому поселению
	2
	100
	уд.
	2
	30
	уд.
	100



Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 5.

Таблица 5
Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов социальной сферы в Паевском сельском поселении на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование объекта социальной сферы
	Обеспеченность коммунальными услугами

	
	
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	Канализация

	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника 
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Паевский ФАП
	—
	да
	да
	да
	  -
	да

	2
	Глушковский ФАП
	—
	да
	да
	да
	-
	            да

	3
	Структурное подразделение Паевская сельская библиотека МБУК "Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района"с.Паево
	-
	да
	да
	да
	-
	да

	4
	структурное подразделение Паевская сельская библиотека МБУК "Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района"с.Глушково
	-
	да
	да
	да
	-
	да

	
	Итого
	-
	4
	2
	0
	1
	-



1.4. Электроснабжение
Система электроснабжения поселения является централизованной и входит в зону обслуживания Ковылкинских электросетей ОАО «Мордовэнерго». По территории поселения проходят электрические сети: напряжением 110 кВ и напряжением 10 кВ. Имеется подстанция ПС-110/10 кВ. с трансформатором мощностью 2500 кВ и 6 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ.
Анализ существующего состояния электроснабжения территории поселения выявил необходимость реализации проектов по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей.
Важное значение также будет иметь реализация закона Республики Мордовия об энергосбережении, внедрение современного электроосветительного оборудования, оснащение электронными приборами учета электроэнергии.

1.5 Газоснабжение
На 01.01.2026 в сельском поселении к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 2 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2026 сетевым газом обеспечено 100 % жилищного фонда сельского поселения. (Таблица 6)

                                              1. 6. Водоснабжение
По состоянию на 01.01.2026 распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 3 водопроводных узла и 11.5 км поселковых водопроводных сетей.
Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в сельского поселения около 80 %: 100,0 % площади жилищного фонда в сельском поселении подключены к водопроводным сетям. 

Таблица 6
Характеристика действующей системы газоснабжения
Паевском сельском поселении по состоянию на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Сельские газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных
к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных
к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год ввода
	Износ (%)
	Кол-во (ед)
	% к общему наличию
	Кол-во (ед)
	% к общему наличию

	1
	с Паево
	19382
	1994
	84
	370
	99
	-
	-

	2
	с.Глушково
	7268
	1997
	64
	83
	100
	-
	-

	
	Итого по поселению
	26650
	
	
	452
	
	-
	-



Таблица 7

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельском поселении на 01.01.2026

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Насосные станции (ед.)
	Водонапорные узлы (ед.)
	Водопроводы (км.)
	Уличные колонки (ед.)
	Получают воду от
центрального водопровода

	
	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с.  Паево
	1
	1999
	80
	1
	2010
	80
	8.5
	2010
	80
	11
	
1999
	80
	298
	100

	2
	С.Глушково
	1
	1999
	80
	1
	2017
	80
	3.08
	1989/
2019
	80
	4
	
1999
	
80
	186
	100

	
	Итого по сельскому поселению
	2
	
	
	6
	
	
	11.5
	
	
	27
	
	
	484
	95,7



                                  1.7.Транспортная инфраструктура
Опорную транспортную сеть поселения формируют дороги регионального и местного значения. Паевского сельского поселеня имеет кротчайшие связи по дорогам с п.Кадошкино. Общая протяженность дорог сельского поселения 12.09 км, в том числе с твердым покрытием 1.5 км.
Имеется автобусное сообщение с п.Кадошкино.
 Недостатки транспортной инфраструктуры:
· низкое качество дорожного покрытия на дорогах поселения;
· отсутствие части дорог с твердым покрытием и тротуаров по улицам населенных пунктов;


1.8.Прочие системы коммунальной инфраструктуры
По состоянию на 01.01.2026 печным отоплением пользуется 3 % населения.
Местной канализацией обеспечены объекты жилищного фонда на 70 % и социальной сферы на 0 %.
В Паевском сельском поселении организован централизованный сбор и вывоз ТБО. Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон Лямбирского района Республики Мордовия.
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется.

2. Основные цели и задачи Программы
Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития территории сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности на сельской территории;
· улучшение инвестиционного климата в сфере ЖКХ на сельской территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
· повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;
· улучшение экологической ситуации на территории поселения; Основными задачами Программы являются:
· удовлетворение потребностей проживающего на сельской территории поселения населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
· повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельского поселения;
· повышение качества коммунальных услуг;
Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом сельского поселения;
б) преимущественного обустройства объектами инженерной инфраструктуры сельского поселения, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) рационального использования природных ресурсов;
г) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.
Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 8.

Таблица 8

Целевые индикаторы и показатели Программы

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	2025
(базо- вый)
	Прогноз по годам реализации Программы
	Отношение 2030 г.
к 2025 г. (%)

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Демографические показатели в Паевском сельском поселении
	

	1.1
	Численность сельского населения
	чел.
	484
	480
	470
	460
	450
	440
	90

	1.2
	Численность  сельского  населения  в  трудоспособном
возрасте
	чел.
	292
	292
	300
	302
	305
	305
	102,9

	1.3
	Коэффициент рождаемости сельского населения (число
родившихся на 100 сельских жителей)
	
	0.0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	00,0

	1.4
	Коэффициент смертности сельского населения (число
умерших на 100 сельских жителей)
	
	2,6
	0,8
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	80

	2
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в Паевском сельском поселении

	2.1
	Улучшение жилищных условий в Паевском сельском поселении

	2.1.1
	Количество	сельских	семей,	признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий
(на конец года) – всего
	ед.
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	100

	
	в том числе молодых семей
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	100

	2.1.2
	Количество сельских семей, улучшивших жилищные
условия - всего
	ед.
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	200

	
	в том числе молодых семей 
	ед.
	1
	-
	1
	1
	-
	1
	100




	2.2
	Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в Паевском сельском поселении

	2.2.1
	Наличие ФАПов в сельском поселении
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	100

	
	в  том  числе  находящихся  в  ветхом  и  аварийном
состоянии
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.2
	Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.3
	Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа структурное подразделение Паевская сельская библиотека МБУК "Центральная библиотека Кадошкинского муниципального района"

	2.4.1
	Наличие	учреждений	культурно-досугового	типа	в сельском поселении
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	       2
	100

	
	
	мест
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	100

	
	в том числе	находящихся в ветхом и аварийном состоянии
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	мест
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.2
	Прирост	сельского	населения,	обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Газоснабжение Паевского сельского поселения

	2.5.1
	Ввод в действие распределительных газовых сетей в
сельском поселении
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.2
	Уровень износа объектов газоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.3
	Уровень	газификации	жилищного	фонда	сельского
поселения
	%
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	2.6
	Водоснабжение в Паевском сельском поселении

	2.6.1
	Строительство  локальных  водопроводов  в  сельском
поселении
	км
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.2
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.3
	Уровень	обеспечения	населения	питьевой	водой	в
сельском поселении
	%
	92
	92
	92
	92
	95
	100
	108,7





3. Мероприятия Программы
В состав Программы включены следующие мероприятия:
1. Комплексное обустройство сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:
а) развитие электроснабжения; б) развитие газификации
в) развитие водоснабжения;
г) развитие транспортной инфраструктуры; д) развитие теплоснабжения.
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.
Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан по следующим направлениям:
· строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;
· строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры в сельском поселении и срокам реализации.
Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Перечень программных мероприятий приведен в таблице 9.

Таблица 9

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры и строительство внутрипоселковых дорог на территории Паевского сельского поселения

	№ п/п
	Показатели
	Един. измер.
	Всего
	1 этап
	2 этап

	
	
	
	
	2026-2028
	2029-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Дорожное строительство-всего
	руб.
	-
	-
	-

	1.1
	Строительство дорог с твердым покрытием по улицам населенным пунктам
	км
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб.
	-
	-
	-

	2
	Строительство локальных сетей водоснабжения-всего
	млн. руб.
	-
	-
	-

	
	- строительство водозаборов (артезианских скважин)
	ед.
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	
	- строительство водонапорных установок (водонапорных башен)
	ед.
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	
	- строительство распределительного водопровода
	км
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	2.1
	В том числе в разрезе сельского поселения
	млн. руб.
	-
	-
	-

	
	- строительство артезианских скважин
	ед.
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	
	- строительство водонапорных башен
	ед.
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	
	- строительство распределительного водопровода
	км
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	3
	Строительство по электроснабжению-всего
	млн. руб
	-
	-
	-

	3.1
	Строительство электросетей по сельским улицам ВЛ-10/0,4 кВ
	км
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-

	3.2
	Замена трансформаторных подстанций
	ед.
	-
	-
	-

	
	
	млн. руб
	-
	-
	-



4. Объемы и источники финансирования Программы
Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов Республики Мордовия, района и сельского поселения, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 50.0 тыс.рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 0.0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Мордовия – 0.0  тыс.рублей; за счет средств бюджета Кадошкинского  района – 0.0  тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельского поселения – 50.0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 0.0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 10.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 10

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2026-2030 годах

	№ п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Объемы и источники финансирования

	
	
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.)

	
	
	
	Всего
	В т.ч. по годам реализации Программы

	
	
	
	
	1 этап
	2 этап

	
	
	
	
	2026-2028
	2029-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Строительство локальных сетей водоснабжения – всего:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	50.0
	50.0
	-

	
	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- региональный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- районный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- бюджет МО
	50.0
	50.0
	-

	
	
	- внебюджетные источники
	-
	-
	-

	2.
	Строительство локальных сетей электроснабжения
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- региональный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- районный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- бюджет МО
	-
	-
	-

	
	
	- внебюджетные источники
	-
	-
	-




	3
	Строительство дорог с
твердым покрытием по улицам населенных пунктов - всего:
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- региональный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- районный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- бюджет МО
	-
	-
	-

	
	
	- внебюджетные источники
	-
	-
	-

	4
	Итого по всем мероприятиям Программы
	Объем финансирования – всего,
в том числе за счет средств:
	-
	-
	-

	
	
	- федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- региональный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- районный бюджет
	-
	-
	-

	
	
	- бюджет МО
	     50.0
	50.0
	-

	
	
	- внебюджетные источники
	-
	-
	-



5. Механизм реализации Программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Паевского сельского поселения.
Администрация Паевского сельского поселения:
· несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
· разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;
· обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;
· вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;
· заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;
· осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;
· организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы
Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельском поселении будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.
Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.
В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
